แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนกำ  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ลักษณะงาน (/) | วิธีการ (/) | ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว | แผนปฏิบัติการ | แผนการจ่ายเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อ เนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี2561 | จัด ซื้อ | จัด จ้าง | ประ มูล ราคา | ประ กวด ราคา (e-GP) | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี) | คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่า จะมี การส่งมอบ ปี2561 (เดือน/ปี) | งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี2561 (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท) |  |
| 1. | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 8 หมู่บ้าน หมู่ละ 50,000 บาท | 1 โครงการ | - | / | / | - | - | - | - | / | - | มี.ค. 2561 | มี.ค. 2561 | 400,000 | - | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 2. | อุตสาห กรรมและการโยธา | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก(สายคันคลองระบายน้ำ 4 ซ้าย สุพรรณ 2 ฝั่งตะวันตก) หมู่ 1-8 ตำบลดอนกำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 3,200 เมตร ผิวจราจรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร | 1 โครงการ | - | / |  |  |  | e-bidding | / |  | ก.พ. 2561 | ก.พ. 2561 | พ.ค. 2561 | 464,000 | - | วิธีประกาศเชิญชวน |
| 3. | อุตสาห กรรมและการโยธา | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก(สายคันคลองระบายน้ำ 4 ซ้าย สุพรรณ 2 ฝั่งตะวันออก) หมู่ 1-8 ตำบลดอนกำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 5,000 เมตร ผิวจราจรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร | 1 โครงการ | - | / |  |  |  | e-bidding | / |  | ก.พ. 2561 | ก.พ. 2561 | พ.ค. 2561 | 725,000 | - | วิธีประกาศเชิญชวน |
| 4. | อุตสาห กรรมและการโยธา | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก (สายคันคลองส่งน้ำชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา )หมู่ 1-8 ตำบลดอนกำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 5,000 เมตร ผิวจราจรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร | 1 โครงการ | - | / |  |  |  | e-bidding | / |  | ก.พ. 2561 | ก.พ. 2561 | พ.ค. 2561 | 725,000 | - | วิธีประกาศเชิญชวน |

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนกำ  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ลักษณะงาน (/) | วิธีการ (/) | ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว | แผนปฏิบัติการ | แผนการจ่ายเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อ เนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี2561 | จัด ซื้อ | จัด จ้าง | ประ มูล ราคา | ประ กวด ราคา (e-GP) | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี) | คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่า จะมี การส่งมอบ ปี2561 (เดือน/ปี) | งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี2561 (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท) |  |
| 5. | อุตสาห กรรมและการโยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทองถิ่น ชน.ถ 60028 สายข้างบ้านอาจารย์สุพรชัย หมู่ 6 บ้านหอมกระจุย ตำบลดอนกำ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท | 1 โครงการ | - | / | - | - | - | e-bidding | / | - | ต.ค. 2561 | ต.ค. 2561 | ม.ค. 2561 | - | 4,232,600 | วิธีประกาศเชิญชวน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) |

ลายมือชื่อ        เจนจิรา แจ่มดอน	ผู้จัดทำ	                                                           ลายมือชื่อ     สุกันยา บำเรอจิตร	ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเจนจิรา แจ่มดอน)                                                                                       (นางสุกันยา บำเรอจิตร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่                                                                                            ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ    รุ่งนภา ครรธิตะวงศ์		ตรวจสอบแล้วถูกต้อง                                             ลายมือชื่อ	 บัญชา เหมศรีสวัสดิ์	ผู้รับผิดชอบ

(นางรุ่งนภา ครรธิตะวงศ์)                                                                                        (นายบัญชา  เหมศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล                                                                                     ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนกำ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 1

หน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนกำ  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ลักษณะงาน (/) | วิธีการ (/) | ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว | แผนปฏิบัติการ | แผนการจ่ายเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อ เนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี2561 | จัด ซื้อ | จัด จ้าง | ประ มูล ราคา | ประ กวด ราคา (e-GP) | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี) | คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่า จะมี การส่งมอบ ปี2561 (เดือน/ปี) | งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี2561 (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท) |  |
| 1. | บริหาร งาน ทั่วไป | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น เต็นท์ผ้าใบ จำนวน 5 หลัง ๆ ละ 30,000 บาท | 1 โครงการ | - | / | / | - | - | - | - | / | - | ก.ค. 2561 | ส.ค. 2561 | 150,000 | - | วิธีเฉพาะเจาะจง |

ลายมือชื่อ        เจนจิรา แจ่มดอน		ผู้จัดทำ	                                                           ลายมือชื่อ     สุกันยา บำเรอจิตร	ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเจนจิรา แจ่มดอน)                                                                                       (นางสุกันยา บำเรอจิตร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่                                                                                            ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ      รุ่งนภา ครรธิตะวงศ์		ตรวจสอบแล้วถูกต้อง                                             ลายมือชื่อ	 บัญชา เหมศรีสวัสดิ์	ผู้รับผิดชอบ

(นางรุ่งนภา ครรธิตะวงศ์)                                                                                        (นายบัญชา  เหมศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล                                                                                     ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนกำ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ไตรมาสที่ 3  1 เมษายน  2561 ถึง 30 มิถุนายน  2561

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ | การเบิก-จ่าย | เป็นไปตามแผน(/) | ไม่เป็นไปตามแผน(/) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี) | ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี) | การส่งมอบ(วันเดือนปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| 1. | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 8 หมู่บ้าน หมู่ละ 50,000 บาท | 1 โครงการ | วิธีเฉพาะเจาะจง | - | - | - | - | - |  | / |  |
| 2. | อุตสาห กรรมและการโยธา | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก(สายคันคลองระบายน้ำ 4 ซ้าย สุพรรณ 2 ฝั่งตะวันตก) หมู่ 1-8 ตำบลดอนกำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 3,200 เมตร ผิวจราจรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร | 1 โครงการ | e-bidding | 30 มี.ค.61 | 9 พ.ค.61 | - | - | - |  | / |  |
| 3. | อุตสาห กรรมและการโยธา | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก(สายคันคลองระบายน้ำ 4 ซ้าย สุพรรณ 2 ฝั่งตะวันออก) หมู่ 1-8 ตำบลดอนกำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 5,000 เมตร ผิวจราจรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร | 1 โครงการ | e-bidding | 30 มี.ค.61 | 9 พ.ค.61 | - | - | - |  | / |  |
| 4. | อุตสาห กรรมและการโยธา | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก (สายคันคลองส่งน้ำชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา )หมู่ 1-8 ตำบลดอนกำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 5,000 เมตร ผิวจราจรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร | 1 โครงการ | e-bidding | 30 มี.ค.61 | 9 พ.ค.61 | - | - | - |  | / |  |

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ | การเบิก-จ่าย | เป็นไปตามแผน(/) | ไม่เป็นไปตามแผน(/) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี) | ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี) | การส่งมอบ(วันเดือนปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| 5. | อุตสาห กรรมและการโยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทองถิ่น ชน.ถ 60028 สายข้างบ้านอาจารย์สุพรชัย หมู่ 6 บ้านหอมกระจุย ตำบลดอนกำ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท | 1 โครงการ | e-bidding | 13 พ.ย.60 | 25 ธ.ค.60 | - | - | - |  | / |  |
| 6. | บริหาร งานทั่วไป | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น เต็นท์ผ้าใบ จำนวน 5 หลัง ๆ ละ 30,000 บาท | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | - | - | - | - | - | / |  |  |

ลายมือชื่อ    เจนจิรา แจ่มดอน	ผู้จัดทำ	        ลายมือชื่อ    สุกันยา บำเรอจิตร 	ผู้ตรวจสอบ	        ลายมือชื่อ     บัญชา เหมศรีสวัสดิ์	   ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวเจนจิรา แจ่มดอน)                            (นางสุกันยา บำเรอจิตร)                                              (นายบัญชา  เหมศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่                                 ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่                             	     ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนกำ

ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ

เรื่อง   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

--------------------

ตามที่เทศบาลตำบลดอนกำ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ ลงวันที่  18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560  อาศัยประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ข้อ ข้อ4 และ ข้อ 5  นั้น

เทศบาลตำบลดอนกำ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนและผู้ที่สนใจ สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนกำ ได้ต่อไป

สั่ง  ณ  วันที่  26  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60

บัญชา  เหมศรีสวัสดิ์

(นายบัญชา  เหมศรีสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนกำ